## Slide 1: Réseau d’entreprise
Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-SA

## Slide 2: Contexte
Avant: Constat stage sans connaissance pratique
Solution: Pré-stage
Installation from scratch + installation matériel + admin réseau + sécu réseau + gestion de projet + …
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-NC-ND

## Slide 3: Sujet
concevoir, installer, configurer, rendre accessible et protéger le réseau d’une entreprise
Cette photo par Auteur inconnu est soumis à la licence CC BY-ND

## Slide 4: Gestion de groupe
Une charte
  Liste matériel + qui va ranger
  Règlement
  Rôle
Bonne ambiance
Nom + logo

## Slide 5: Rôles
Chef de projet
responsables
  sécu, mail, services accessibles depuis Internet, infra, ressources informatiques, rapports, logistique, service déploiement
Assistant chef de projet
Gestionnaire du temps
responsables
  sécu physique des personnes, collaboration avec l’autre groupe, TimeSheet, état des lieux, nourriture, photos

## Slide 6: Rapports
Quotidiens par mail: Rapports intermédiaires demandés, TimeSheet, Rôles…
Finaux: avant 11h sur Moodle le dernier jour

## Slide 7: Déroulement
8h30  18h00
Sécurité physique des personnes – Sortie de secours – accès extincteur…
TimeSheet
Best practices
Réunions obligatoires – présence de tous
  Au sein du groupe
  Avec l’autre groupe

## Slide 8: Réunions
Rôles
  Animateur
  Gardien du temps
  Scribe
  Secrétaire
  Porte-parole
  …

## Slide 9: Groupe A
AIRES PIMENTEL | David | LEBRUN | Quentin
BOUSSAKLATAN | Hymed | LEFÈVRE | Alexandre
CAMPOS CASARES | Melvin | MAGNES | Simon
CHELLÉ | Adrien | MIESSE | Clément
CONDE | Ibrahima | NDAMTANG | Manuelle Stevia
CORNIL | Jean | PESTIAUX | Tristan
GASSMANN | Mathias | RIAT | Nicky
GILLES | Timothy | SAILLEZ | Brieuc
HANQUET | Brian | SHATSKIY | Filipp
HENRY | Nathan | VAN DEN DORPE | Ludo
HERMANT | Thibaut | VIROUX | Nicolas

## Slide 10: Groupe B
ALLARD | Renaud | MOSTIN | Ambroise
AZZOUZ | Souhaïb | PAQUET | Robin
BERGER | Romain | PONJEE | Aymeric
BILONGO | Darryl | QUIRYNEN | Gilles
BOHYN | Gauthier | SCORNICIEL | Maxence
CONOTTE | Sébastien | SEMET | Jérôme
DE MAL | Raphaël | TONGRES | Cyril
FIEDORCZUK | Dominik | VAN DE WALLE | Hubert
HOEBAER | Antoine | VANDEN HERREWEGEN | Guillaume
LIBER | Maxime | VAREWYCK | Tom
MIRICÃ | Constantin | VASE | Rémy

## Slide 11: Contenu
Un service d’annuaire LDAP/AD avec les rôles de DNS, DHCP, File Server.
Une solution de mise à jour centralisée des OS. L’exploitation de PXE est un plus.
Un serveur de mail, un relais smtp.
Un site web.
Un serveur proxy avec authentification avec l’AD
Un reverse proxy pour l’accès aux sites web.
Un firewall sur les deux sites.
Un point d’accès Wifi.
Une centralisation des fichiers logs des différents serveurs et périphériques réseaux.
Un outil de monitoring des ressources serveurs et réseaux
Une sécurisation / redondance optimisée tant pour les serveurs, les services ou les périphériques réseaux (en tenant compte du matériel disponible)
Un routage dynamique (OSPF) pour les réseaux de l’entreprise

## Slide 12: Matériel
1x POWEREDGE R710,
2x OPTIPLEX 7040,
2x écrans, claviers, souris
1x dérouleurs
4x multiprises 4 ports
6x prises d’alimentation
1x sac de câbles réseau en vrac

## Slide 13: Courant électrique
Groupe A – L54
  Local + labo d’électronique
Groupe B – L62
  Local + couloir

## Slide 14: Cotation

## Slide 15: Lundi 3 février
8h30 Accueil au L60, répartition des groupes
9h00 Installation dans les locaux (L54 et L62)
9h05 Election du chef de projet et attribution de tous les rôles
9h20 Rédaction de la charte + nom de la société + logo
9h55 Remise du document pour l’emprunt du matériel et de la charte signés
10h00 Prise du matériel – uniquement si les deux documents sont remis
16h50 Au plus tard, infrastructure minimum (accès Internet) mise en place
17h00 Envoi infrastructure à M. Schalkwijk et contact entre 17h30 et 18h30
17h20 Réunion collaboration intergroupes
Envoi par email du TimeSheet et du résumé du jour

## Slide 16: Mardi 4 février
8h30 Projet
8h45 Réunion d’équipe
12h00 Présentation du Cyber Security Challenge Belgium au L12
17h20 Réunion collaboration intergroupes
Envoi par email du TimeSheet et du résumé du jour

## Slide 17: Mercredi 5 février
8h30 Projet
8h45 Réunion d’équipe
17h20 Réunion collaboration intergroupes
Envoi par email du TimeSheet et du résumé du jour

## Slide 18: Jeudi 6 février
8h30 Projet
8h45 Réunion d’équipe
10h00 Information stage au L60
17h20 Réunion collaboration intergroupes
Envoi par email du TimeSheet et du résumé du jour

## Slide 19: Vendredi 7 février
8h30 Projet
8h45 Réunion d’équipe
11h00 Remise du dossier final (avec les photos)
13h00 Présentations des projets au L61.
14h00 Evaluation des groupes en parallèle
14h30 Rangement du matériel (présence obligatoire)
16h00 Proclamation des résultats, Drink au L52

## Slide 20: Conseils en vrac
Manger ensemble
Organisation au sein du local. Ne pas hésiter à modifier en cours de semaine.
Pas logique qu’un étudiant se tourne les pouces

## Slide 21: Bon travail à tous